融水苗族自治县关于自治区生态环境保护

督察反馈意见问题整改工作验收公示

一、自治区生态环境保护督察反馈意见问题情况

- 部分县对饮用水水源地环境问题整治不够重视，融水县饮用水水源保护区上游部分居民生活污水未截污，污水经 3 条水沟排入保护区（保护区调整尚未获批）。

二、责任单位

自治县人民政府

三、整改情况

由县住建局全面排查完成融水县饮用水源保护区上游部分居民生活污水排污情况，完成电业公司宿舍片区、融水县铁坑屯内及细鱼沟等3条排污口的污水截流工作，完成情况如下：1.电业公司宿舍片区排出口污水主要收集细鱼路片区及城北山水华庭小区周边片区，新建设污水管网2公里及小型提升泵站一座，新增征地约4亩，目前该排污口已完污水管网及提升泵站建设，已完成截污；2.县住建局于2019年7月开展实施铁坑屯内污水收集，目前屯内污水收集管网建设已完工，已完成铁坑屯西南片区污水排口截污工作，提升泵站完成调试，运行正常；3.细鱼沟排口主要建设内容为:将现有的铁坑屯污水、城北片区污水引入正在建设的3#泵站，目前已完成截污工作，泵站正在调试，调试结束后即可投入运行。

四、验收情况

以上整改情况已达到整改要求，原则上通过整改验收。

公示期5个工作日，监督电话： 5122823。